|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация**  **муниципального образования**  **сельское поселение «Комсомольское»**  **(АМО СП «Комсомольское»)**  **Еравнинского района Республики Бурятия** |  | **Буряад Уласай**  **Яруунын аймагай**  **«Комсомолой»**  **гэhэн hомоной нютаг засагай байгууламжын захиргаан** |

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«01»апреля 2023 г. № 4

с. Комсомольское

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства села

1. Объявить двухмесячник по улучшению санитарного состояния села с 01.04.2023 года по 01.06.2023 года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству села. (согласно приложения)

3. Уличным комитетам активизировать работу с жителями села по вопросу уборки территории и благоустройству села.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ ХТО АМО «Комсомольское» Андриевского Н.С

Глава МО «Комсомольское» С.В.Лукашенок.

Приложение

к распоряжению

АМО «Комсомольское» № 4 от 01.04.2023

План- график

проведения «двухмесячника чистоты»

с 01 апреля по 01 июня 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1 | Оповещение населения и организации о «двухмесячнике чистоты» | 01.04 - 30.05  2023 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 2 | Сбор информации по состоянию территории поселения | 01.04 -  30.05 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 3 | Уборка прилегающих территорий жилых домов от навоза, горбыля, строит. мусора и пр. | 20.04-21.04  19.05-20.05 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 3 | Ремонт ограждений бесхозных участков | 11.04 - 23.04 | Нач. Хто Андриевский Н.С. |  |
| 4 | Уборка мусора с территории кладбища | 22.04 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 5 | Проведение «субботника» по уборке территории в организациях (СДК, школа, администрация) | 28.04  8.05 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 6 | Уборка бесхозных участков | 23.04  21.05 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |