**РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ**

**ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОЕ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№ 14 с.Комсомольское

01.04.2021 г

 В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства села

 1. Объявить двухмесячник по улучшению санитарного состояния села с 01.04.2021 года по 01.06.2021 года.

 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству села.

 3. Уличным комитетам активизировать работу с жителями села по вопросу уборки территории и благоустройству села.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ ХТО АМО «Комсомольское» Андриевского Н.С

Глава МО «Комсомольское» С.В.Лукашенок.

План- график

проведения «двухмесячника чистоты»

 с 01 апреля по 01 июня 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  Ответственный |  Отметка о выполнении |
| 1 | Оповещение населения и организации о «двухмесячнике чистоты» | 29.04 - 31.052021 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 2 | Сбор информации по состоянию территории поселения | 01.04 -31.05 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 3 | Ремонт ограждений бесхозных участков | 12-17.04 | Нач. Хто Андриевский Н.С. |  |
| 4 | Уборка мусора с территории кладбища | 7-8.05 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 5 | Проведение «субботника» по уборке территории в организациях (СДК, школа, администрация) | 15-16.04 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 6 | Проведение «субботника» по уборке улиц и прилегающих участков поселения | 23-24.04и14-15.05 |  Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |
| 7 | Уборка бесхозных участков | 19.04-24.04 | Нач. ХТО Андриевский Н.С. |  |

Глава АМО "Комсомольское" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лукашенок С.В.

 Выполнил: Начальник МКУ ХТО АМО "Комсомольское" Андриевский Н.С.